自查自验情况表

自查自验组织单位：镇康县人民政府                    验收日期：2023年12月12日

| 环境问题 | 南捧河省级自然保护区问题整改无进展 |  |  |  |  | 问题类型 | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是R否£ | 编制单位 | 镇康县委、县人民政府 |  |  | 组织审核单位 | 镇康县人民政府 |  |  |
| 计划整改目标 | 按期完成镇康县南捧河省级自然保护区标桩、立界工作 |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 | 已完成 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：县林业和草原局、镇康南捧河省级自然保护区管护局，积极跟踪对接《镇康南捧河省级自然保护区范围调整》报批，进一步加快推进自然保护地（保护区）勘界立标（电子标）工作，根据勘界立标成果快速推进南捧河省级自然保护区实体标、立界工作。 |  |  | 责任单位 | 镇康县林业和草原局 | 整改时限 |  | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：各乡（镇）党委、政府，落实属地责任，配合行业部门做好标桩、立界工作。 |  |  | 责任单位 | 镇康县林业和草原局 | 整改时限 |  | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3： |  |  | 责任单位 |  | 整改时限 |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是□否☑ | 责任单位 | 镇康县林业和草原局 |  | 办理情况 |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是□否☑ | 责任单位 | 镇康县林业和草原局 |  | 办理情况 |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是☑否□ | 信息公开链接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | http://www.ynzk.gov.cn |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意度调查 | 是☑否□ | 责任单位 | 镇康县林业和草原局 |  | 调查情况 |  | 经调查群众对镇康县第二轮省生态环境保护督察反馈“南捧河省级自然保护区问题整改无进展”问题整改情况均为满意。 |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 结论：经材料核实和现场核实，镇康县已完成第二轮省生态环境保护督察反馈“南捧河省级自然保护区问题整改无进展”问题整改工作的自检自验。符合验收要求，同意上报组织验收。 签字： |  |  |  |  |  |  |  |